Retospectiva ciclo 3

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

-Mini-Ciclo 1: Hacer la refactorización del código usando correctamente la herencia, el polimorfismo y las buenas prácticas.

-Mini-Ciclo 2: Solucionar el problema, ya que teniendo la solución tendremos simplemente que agregarla al código.

-Mini-Ciclo 3: Documentación de los métodos desarrollados y los test unitarios y los casos de prueba.

-Mini-Ciclo 4: Actualización y creación de diagramas en astah.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

-Todos los miniciclos han sido completados satisfactoriamente, ya que el trabajo tuvo una buena distribución de ciclos además de un buen manejo del tiempo que nos permitió llegar al final de lo pronosticado.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

-(10/Jose Daniel Garcia Pineda)(10/Jhonatan Stiven Peña Mora)

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

-Solucionar el problema, ya que este paso es lo fundamental en este ciclo y teníamos el reto de solucionarlo y siempre nos tomó un poco desarrollar la solución.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

-No hubo como tal un reto técnico ya que solo tuvimos que usar lo que ya sabíamos pero aplicado a solucionar el problema.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

-La distribución de ciclos y un desarrollo ágil, nos comprometemos a usar de una mejor manera los tiempos ya que fue en algo que no nos fijamos y nos tocó ser bastante precisos a la hora del desarrollo.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

-La mas útil fue Pair Programing ya que es una forma muy buena de hacer un trabajo en dúos, además de ser muy útil a la hora de detectar errores.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

-La referencia que usamos y fue la más útil fue la de la api de java ya que este proyecto incluyó bastantes detalles de programación.

Bibliografía:

Java Platform SE 8. (2025b, octubre 20). https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/