Retospectiva ciclo 4

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

-Mini-Ciclo 1: Realizar la división en paquetes los cuales fueron tower, shapes y unitTest junto con los diagramas de clase y de paquetes, esto para tener una correcta separación del proyecto ya que en este ciclo crecerá bastante.

-Mini-Ciclo 2: Realizar la refactorización del paquete shapes usando herencia, esto para evitar código redundante y buenas practicas.

-Mini-Ciclo 3: Creacion de las nuevas tazas opener y herarchical, para las tazas que propone este ciclo.

-Mini-Ciclo 4: Creacion de las nuevas tapas fearful y crazy junto con la propuesta de tapa rainbow que se elimina al tapar su taza.

-Mini-Ciclo 5: Creacion de las pruebas unitarias y de aceptación junto con la documentación y diagramas de secuencia de los métodos creados.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

-Todos los miniciclos han sido completados satisfactoriamente, ya que el trabajo tuvo una buena distribución de ciclos además de un buen manejo del tiempo que nos permitió llegar al final de lo pronosticado.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

-(15/Jose Daniel Garcia Pineda)(15/Jhonatan Stiven Peña Mora)

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

-Lograr extender con nuevas tapas y tazas ya que gracias a los anteriores ciclos fueron bien desarrollados y no hubo tantas complicaciones al momento de extender.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

-El mayor reto fue realizar los movimientos especiales de los ítems ya que estos implicaban llamar métodos que llaman métodos que ejecutan los métodos que antes ejecutábamos lo que genera problemas de concurrencia de hijos. Lo que hicimos es que mientras se ejecuta un método no se volvía ejecutar gracias a tener una bandera.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

-La distribución de ciclos y un desarrollo organizado, mientras que cumplimos con los avances necesarios para terminar, nos comprometemos a continuar haciendo un buen trabajo.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

-La mas útil fue Pair Programing ya que es una forma muy buena de hacer un trabajo en dúos, además de ser muy útil a la hora de detectar errores.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

-La referencia que usamos y fue la más útil fue la de la api de java ya que este proyecto incluyó bastantes detalles de programación.

Bibliografía:

Java Platform SE 8. (2025b, octubre 20). https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/